

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 ноября 2015 года № 3121

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Комплексное развитие Кировского муниципального**

 **района Ленинградской области на 2016-2018 годы"**

В целях реализации эффективной политики развития Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

 1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации М.В.Коломыцев

Утверждена

постановлением администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

 от 30 ноября 2015 г. № 3121

(Приложение)

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  |  |  | "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" |
| Цели программы  |  |  | Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих объектов. |
| Разработчик программы- ответственный исполнитель подпрограммы  |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области  |
| Участники программы |  |  | Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области;Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области;Управление культуры Кировского муниципального района Ленинградской области;Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи. |
| Задачи программы  |  |  | Улучшение состояния зданий социально значимых объектов;Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;Улучшение состояния объектов ЖКХ;Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций. |
| Основные мероприятия  |  |  | 1. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности.2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации программы  |  |  | 2016-2018 годы |
| Источники финансирования программы по годамреализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | ГРБС | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |
| 2016год | 2017год | 2018 год | **итого** |
|  | Всего  | 17035,40 | 12 000,00 | 13 000,00 | 42035,40 |
|  |  | В том числе:  |
| Комитеты ЛО | Средства бюджета Ленинградской области  |  -  | - | - | - |
| МКУ «УКС» | Средства бюджета района   | 17035,40 | 12 000,00 | 13 000,00 | 42035,40 |
|  | Внебюджетные источники  | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации программы  |  |  | Реконструкция здания администрацииСтроительство газовой блочно-модульной котельной.Ремонт не менее 26 социально-значимых объектов.Проектирование – 6 объектовУстройство пандусов – 3 объектаРемонтные работы в здании внешкольного образования – 7 объектовЗамена электрооборудования – 1 объектРемонт кабинетов (групп) – 8 шт. |

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  | Мероприятия пореализации программы (подпрограммы) | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансированиямероприятия в отчетном финансовом году (тыс. руб.) [\*](#Par546) | Всего(тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Планируемые результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  1  |  2  |  3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Капитальное строительство** |
| 1. | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" по адресу: ст. Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства бюджета района | 2016 |  | 500,00 | 500,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Дошкольные учреждения** |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Орешек" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 200,00 | 200,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт отмостки |
| 3. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Замена конструкций и стекла на ПВХ, укрепление опорных стен |
| 4. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад № 3 "Лучик" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 1000,00 | 1000,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Перепланировка парапетной стены террасы |
| 5. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37" | Средства бюджета района | 2016 |  | 200,00 | 200,00 |  |  |  | - Ремонт канализации и ГВС |
| 6. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 34" | Средства бюджета района | 2016 |  | 450,00 | 450,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Восстановление теплых полов в группе |
|  |  | **Школьные учреждения** |
| 7. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Путиловская основная общеобразовательная школа" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 687,40 | 687,40 |  |  | МКУ «УКС» | Проектирование на установку вентиляции в спортзалеРемонт спортзала |
| 8. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" | Средства бюджета района  | 2016 |  |  950,60 | 950,60 |  |  | МКУ «УКС» | - Разработка ПСД |
| 9. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа" | Средства бюджета района | 2016 |  | 300,00 | 300,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт розлива в медицинском кабинете, логопедическом кабинете, группах №2,3,6,8,5 дошкольного отделения |
| 10. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича" | Средства бюджета района | 2016 |  | 250,00 | 250,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Замена оконных блоков |
| 11. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" | Средства бюджета района | 2016 |  | 500,00 | 500,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт системы отопления дошкольного отделения |
| 12. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа " | Средства бюджета района | 2016 |  | 500,00 | 500,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Капитальный ремонт системы отопления |
| 13. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Павловская основная общеобразовательная школа" | Средства бюджета района | 2016 |  | 300,00 | 300,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Ремонт отмостки, замена оконных блоков |
| 14. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа №1" | Средства бюджета района | 2016 |  | 800,00 | 800,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Реконструкция двух кабинетов технического труда- Замена оконных блоков |
| 15. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" | Средства бюджета района | 2016 |  | 300,00 | 300,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Замена оконных блоков |
| 16. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Суховская основная общеобразовательная школа" | Средства бюджета района | 2016 |  | 2148,90 | 2148,90 |  |  | МКУ «УКС» | -Разработка ПСД на проведение капитального ремонта дошкольного отделения- Замена кровли- Капитальный ремонт здания дошкольного отделения |
|  | МКУ УКС - Софинансирование мероприятий по реновации организаций общего образования | Средства бюджета района | 2016 |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Проведение ремонтных работ |
|  |  | **Внешкольные учреждения** |
| 17. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ ДОД "Кировская детско-юношеская спортивная школа" | Средства бюджета района | 2016 |  |  200,00 | 200,00 |  |  | МКУ «УКС» | -ремонт стен в зале рукопашного боя и общефизической подготовки;-ремонт фасада одноэтажной пристройки к основному зданию;-ремонт отмостки |
| 18.  | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа по футболу" | Средства бюджета района | 2016 |  | 300,00 | 300,00 |  |  | МКУ «УКС» | - Замена искусственного покрытия футбольного поля |
| 19. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Детская школа искусств" г. Отрадное | Средства бюджета района  | 2016 |  | 135,60 | 135,60 |  |  | МКУ «УКС» | -Проектирование на устройство пандуса- Устройство пандуса |
| 20 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Шлиссельбургская детская музыкальная школа" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 185,60 | 185,60 |  |  | МКУ «УКС» | Проектирование на устройство пандусаУстройство пандуса |
| 21. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Детская школа искусств" п. Назия" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 500,00 | 500,00 |  |  | МКУ «УКС» | -Капитальный ремонт здания |
| 22. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Кировская детская музыкальная школа" | Средства бюджета района  | 2016 |  | 185,60 | 185,60 |  |  | МКУ «УКС» | -Проектирование на устройство пандуса-Устройство пандуса |
|  |  | **КСЗН** |  |
| 23. | МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | Средства бюджета района  | 2016 |  |  500,00 |  500,00 |  |  | МКУ «УКС» | -Косметический ремонт помещений 1-го этажа стационарного отделения |
|  |  | **Культура** |
| 24. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" | Средства бюджета района | 2016 |  | 200,00 | 200,00 |  |  | МКУ «УКС» | Березовская библиотека п.Старая Малукса д.5 -Косметический ремонт помещений, замена оконных блоков, замена дверей |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** |
|  | МО «Кировск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Замена участка водопровода пос.Молодцово ул.Лесная  | Средства бюджета района  | 2016 |  | 400,00 | 400,00 |  |  | МКУ «УКС» | -замена участка водопровода |
| 26. | Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений | Средства бюджета района  | 2016 |  | 341,70 | 341,70 |  |  | МКУ «УКС» | - проведение ремонтных работ |
|  |  | **2017** |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Дошкольные учреждения** |
| 27**.** | Мероприятия по ремонту дошкольных образовательных организаций. | Средства бюджета района  | 2017 |  |  8500,00 |  |  8500,00 |  | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Внешкольные учреждения** |
| 28. | Мероприятия по капитальному ремонту внешкольных учреждений  | Средства бюджета района  | 2017 |  | 1500,00 |  | 1500,00 |  | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Культура**  |
| 29. | Мероприятия по ремонту учреждений культуры  | Средства бюджета района  | 2017 |  |  2000,00 |  | 2000,00 |  |  | -Ремонтные работы. |
|  |  | **2018** |
|  |  | **Капитальный ремонт** |
|  |  | **Образование** |
|  |  | **Дошкольные учреждения**  |
| 30. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных образовательных организаций. | Средства бюджета района  | 2018 |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Школьные учреждения**  |
| 31. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. |  Средства бюджета района  | 2018 |  | 5000,00 |  |  | 5000,00 | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **КЗСН** |
| 32. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | Средства бюджета района   | 2018 |  |  2000,00 |  |  |  2000,00 | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Культура** |
| 33. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) муниципальных учреждений культуры. | Средства бюджета района  | 2018 |  | 4 500,00 |  |  | 4 500,00 | МКУ «УКС» | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Итого** |  |  | 42035,40  | 17035,40 | 12000,00 | 13000,00 |  |  |
|  |  | **Средства бюджета района** |  |  | 42035,40 | 17035,40 | 12000,00 | 13000,00 |  |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Ед. измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет района  | Другие источники | 2016год | 2017год | 2018год |
| 1.  | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 31086,90 |  | Капитальное строительство.Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 19 | 7 | 7 |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 2500,00 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 7706,80 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 741,70 |  | Текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5. | Прочие объекты |  |  | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |