

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30 ноября 2015 года № 3121

**Об утверждении муниципальной программы**

**"Комплексное развитие Кировского муниципального**

**района Ленинградской области на 2016-2018 годы"**

В целях реализации эффективной политики развития Кировского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 24 февраля 2014 года №584 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области»:

1. Утвердить муниципальную программу "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016-2018 годы" согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава администрации М.В.Коломыцев

Утверждена

постановлением администрации

Кировского муниципального

района Ленинградской области

от 30 ноября 2015 г. № 3121

(Приложение)

Паспорт программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  |  | "Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области" | | | | |
| Цели программы |  |  | Создание комфортных условий в социальных учреждениях на территории Кировского муниципального района Ленинградской области. Ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, прочих объектов. | | | | |
| Разработчик программы- ответственный исполнитель подпрограммы |  |  | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области | | | | |
| Участники программы |  |  | Комитет образования Кировского муниципального района Ленинградской области;  Комитет социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области;  Управление культуры Кировского муниципального района Ленинградской области;  Управление по коммунальному, дорожному хозяйству, транспорту и связи. | | | | |
| Задачи программы |  |  | Улучшение состояния зданий социально значимых объектов;  Создание комфортных условий для работников и посетителей социальных объектов;  Улучшение состояния объектов ЖКХ;  Минимизация возникновения возможных аварийных ситуаций. | | | | |
| Основные мероприятия |  |  | 1. Капитальное строительство объектов муниципальной собственности.  2. Капитальный ремонт (ремонт) объектов муниципальной собственности | | | | |
| Сроки реализации программы |  |  | | 2016-2018 годы | | | |
| Источники  финансирования  программы по годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам: | ГРБС | Источник  финансирования | |  |  | Расходы (тыс. рублей) | |
| 2016год | 2017год | 2018 год | **итого** |
|  | Всего | | 17035,40 | 12 000,00 | 13 000,00 | 42035,40 |
|  | |  | В том числе: | | |
| Комитеты ЛО | Средства  бюджета  Ленинградской области | | - | - | - | - |
| МКУ «УКС» | Средства  бюджета  района | | 17035,40 | 12 000,00 | 13 000,00 | 42035,40 |
|  | Внебюджетные  источники | | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации  программы |  |  | | Реконструкция здания администрации  Строительство газовой блочно-модульной котельной.  Ремонт не менее 26 социально-значимых объектов.  Проектирование – 6 объектов  Устройство пандусов – 3 объекта  Ремонтные работы в здании внешкольного образования – 7 объектов  Замена электрооборудования – 1 объект  Ремонт кабинетов (групп) – 8 шт. | | | |

Перечень мероприятий программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятия по реализации  программы  (подпрограммы) | Источники  финансирования | | | | Срок  исполнения  мероприятия | | | Объем  финансирования мероприятия  в отчетном  финансовом  году (тыс.  руб.) [\*](#Par546) | | | | | Всего (тыс. руб.) | | | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение  мероприятия  программы  (подпрограммы) | | | | Планируемые  результаты  выполнения  мероприятий  программы  (подпрограммы) | | | |
| 2016 | 2017 | | | | | | 2018 | | | | | |  | | | |  | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | | | 7 | 8 | | | | | | 9 | | | | | | 10 | | | | 11 | | | |
|  |  |  | | | | 2016 | | |  | | | | |  | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |
|  |  | **Капитальное строительство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" по адресу: ст. Войбокало, Школьный пер. д.1 | Средства бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Строительство газовой блочно-модульной котельной для здания школы | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Орешек" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт отмостки | | |
| 3. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 36" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Замена конструкций и стекла на ПВХ, укрепление опорных стен | | |
| 4. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад № 3 "Лучик" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 1000,00 | | | | | 1000,00 | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Перепланировка парапетной стены террасы | | |
| 5. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 37" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | - Ремонт канализации и ГВС | | |
| 6. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 34" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 450,00 | | | | | 450,00 | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Восстановление теплых полов в группе | | |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Путиловская основная общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 687,40 | | | | | 687,40 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | Проектирование на установку вентиляции в спортзале  Ремонт спортзала | |
| 8. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Мгинская средняя общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 950,60 | | | | | 950,60 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Разработка ПСД | |
| 9. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Синявинская средняя общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт розлива в медицинском кабинете, логопедическом кабинете, группах №2,3,6,8,5 дошкольного отделения | |
| 10. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа № 2 имени матроса, погибшего на атомной подводной лодке "Курск", Витченко Сергея Александровича" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 250,00 | | | | | 250,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Замена оконных блоков | |
| 11. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Шумская средняя общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт системы отопления дошкольного отделения | |
| 12. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Малуксинская начальная общеобразовательная школа " | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Капитальный ремонт системы отопления | |
| 13. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Павловская основная общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Ремонт отмостки, замена оконных блоков | |
| 14. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Кировская средняя общеобразовательная школа №1" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 800,00 | | | | | 800,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Реконструкция двух кабинетов технического труда  - Замена оконных блоков | |
| 15. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ "Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Замена оконных блоков | |
| 16. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКОУ "Суховская основная общеобразовательная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 2148,90 | | | | | 2148,90 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | -Разработка ПСД на проведение капитального ремонта дошкольного отделения  - Замена кровли  - Капитальный ремонт здания дошкольного отделения | |
|  | МКУ УКС - Софинансирование мероприятий по реновации организаций общего образования | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 4000,00 | | | | | 4000,00 | | | |  | | | | |  | | | | | | МКУ «УКС» | | | | - Проведение ремонтных работ | |
|  |  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУ ДОД "Кировская детско-юношеская спортивная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -ремонт стен в зале рукопашного боя и общефизической подготовки;  -ремонт фасада одноэтажной пристройки к основному зданию;  -ремонт отмостки | |
| 18. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа по футболу" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 300,00 | | | | | 300,00 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | - Замена искусственного покрытия футбольного поля | |
| 19. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Детская школа искусств" г. Отрадное | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 135,60 | | | | | 135,60 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Проектирование на устройство пандуса  - Устройство пандуса | |
| 20 | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Шлиссельбургская детская музыкальная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 185,60 | | | | | 185,60 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | Проектирование на устройство пандуса  Устройство пандуса | |
| 21. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Детская школа искусств" п. Назия" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Капитальный ремонт здания | |
| 22. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МБОУДОД "Кировская детская музыкальная школа" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 185,60 | | | | | 185,60 | | | |  | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Проектирование на устройство пандуса  -Устройство пандуса | |
|  |  | **КСЗН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 23. | МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | Средства  бюджета района | | 2016 | | | |  | | | | | 500,00 | | | | | 500,00 | | | |  | | | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Косметический ремонт помещений 1-го этажа стационарного отделения | |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 200,00 | | | | | 200,00 | | | | | |  | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | Березовская библиотека п.Старая Малукса д.5 -Косметический ремонт помещений, замена оконных блоков, замена дверей |
|  |  | **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | МО «Кировск» |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  |
| 25. | Замена участка водопровода пос.Молодцово ул.Лесная | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 400,00 | | | 400,00 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | -замена участка водопровода |
| 26. | Ремонт пожарных гидрантов на территории поселений | Средства  бюджета района | | | | 2016 | | |  | | | | | 341,70 | | | 341,70 | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | МКУ «УКС» | | | | - проведение ремонтных работ |
|  |  | **2017** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27**.** | Мероприятия по ремонту дошкольных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | | | 2017 | |  | | | | | 8500,00 | | | |  | | | | | | | | | 8500,00 | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Внешкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Мероприятия по капитальному ремонту внешкольных учреждений | Средства  бюджета района | | | | 2017 | | |  | | | | | 1500,00 |  | | | | | | | | | | 1500,00 | | | | | |  | | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Мероприятия по ремонту учреждений культуры | Средства  бюджета района | 2017 | | | | | | |  | 2000,00 | | | |  | | | | | | | | | | 2000,00 | | | | | |  | | | |  | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Капитальный ремонт** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Дошкольные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) дошкольных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | | | | 2018 | | |  | | | | | 1 500,00 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | 1 500,00 | | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Школьные учреждения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) школьных образовательных организаций. | Средства  бюджета района | | | | 2018 | | |  | | | | | 5000,00 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | 5000,00 | | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **КЗСН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) МКСУ "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Теплый дом" | Средства  бюджета района | | 2018 | | | |  | | | | | 2000,00 | | |  | | | | | | | |  | | | | | 2000,00 | | | | | МКУ «УКС» | | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Культура** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Мероприятия по капитальному ремонту (ремонту) муниципальных учреждений культуры. | Средства  бюджета района | | | | 2018 | | |  | | | | | 4 500,00 | |  | | | | | | | | |  | | | | | | 4 500,00 | | | | МКУ «УКС» | | | | -Ремонтные работы. |
|  |  | **Итого** | | | |  | | |  | | | | | 42035,40 | | 17035,40 | | | | | | | | | 12000,00 | | | | | | 13000,00 | | | |  | | | |  |
|  |  | **Средства бюджета района** | | | |  | | |  | | | | | 42035,40 | | 17035,40 | | | | | | | | | 12000,00 | | | | | | 13000,00 | | | |  | | | |  |
|  |  | **Средства бюджета Ленинградской области** | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  |

Планируемые результаты реализации программы

"Комплексное развитие

Кировского муниципального района Ленинградской области"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Количественные и/ или  качественные целевые  показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Ед.  измерения | Оценка базового значения показателя на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам  реализации | | |
| Бюджет  района | Другие  источники | 2016  год | 2017  год | 2018  год | |
| 1. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов образования Кировского муниципального района Ленинградской области | 31086,90 |  | Капитальное строительство.  Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 19 | 7 | 7 | |
| 2. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов, подведомственных комитету социальной защиты населения Кировского муниципального района Ленинградской области | 2500,00 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами учреждений культуры Кировского муниципального района Ленинградской области | 7706,80 |  | Капитальный и текущий ремонт объектов, косметический ремонт, ремонт инженерных сетей, кровель. | Ед. | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 4. | Приведение в соответствие со строительными нормами и санитарными правилами объектов жилищно-коммунального хозяйства Кировского муниципального района Ленинградской области | 741,70 |  | Текущий ремонт объектов. | Ед. | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 5. | Прочие объекты |  |  | Реконструкция, капитальный, текущий, косметический ремонт объектов. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | |